## Slide 1: Gerenciamento de Projetos Fundamentos e Prática Integrada 2ª edição por: Marta Rocha Camargo, Ph.D., PMP®
Parte II
Capítulo 3: Nascimento de um Projeto – Pré-projeto e Iniciação
Professor(a): _______________________
Instituição: ________________________________________________

## Slide 2: Nascimento de um Projeto
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
  Após o estudo deste capítulo, você será capaz de:
  Entender a origem dos projetos em empresas e organizações.
  Coletar informações necessárias para obter a autorização para iniciar um novo projeto.
  Desenvolver a documentação necessária para iniciar um projeto – o Termo de Abertura.

## Slide 3: Pré-Projeto
Há uma fase anterior ao início do projeto chamada pré-projeto.
Nessa fase, há um estudo ou uma avaliação de ideias que são transformadas em propostas de projeto.

## Slide 4: Pré-Projeto – Origens de um Projeto
Necessidades do negócio: o projeto irá atender a uma demanda do mercado, necessidades específicas de algum cliente, avanços tecnológicos, requisitos legais ou novas regulamentações governamentais.
Alinhamento com as estratégias da empresa: o projeto é necessário para atingir alguma meta estratégica da empresa, pela qual ela deseja se tornar líder em um determinado segmento de mercado ou simplesmente se manter competitiva.
Necessidades organizacionais: o projeto é necessário para implantar uma melhoria dos sistemas internos ou será a solução de um problema que está afetando a produtividade da empresa.

## Slide 5: Pré-Projeto
O tipo de documentação elaborado nas propostas de pré-projeto irá variar, dependendo da empresa ou organização e do tipo de produto ou serviço com que trabalha.
  Por exemplo, para um projeto interno, a fase de pré-projeto pode ser constituída por um estudo de viabilidade no qual o departamento solicitante indica o que será necessário no projeto para que se alcance uma melhoria interna que trará benefícios à empresa.
Estudos de viabilidade também são úteis para analisar a possibilidade de lançar um novo produto no mercado. Outra forma de escolher projetos são as análises estratégicas do mercado, acompanhadas de estudos de viabilidade financeira para o produto do projeto no mercado desejado.

## Slide 6: Pré-projeto
Exemplos dessas análises na fase de pré-projeto encontram-se no Apêndice A do livro e na pasta de conteúdos extras em www.projetos-camargo.com

## Slide 7: Pré-Projeto Aplicação
A partir de agora, iremos realizar um projeto na seção de Aplicação de cada capítulo.
O projeto em questão será a implantação de práticas de sustentabilidade a uma rede de supermercados A.

## Slide 8: Pré-Projeto Aplicação
O projeto de implantação de práticas de sustentabilidade à rede de supermercados A servirá como um estudo de caso para a aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos de cada capítulo do livro.
Vejamos como a ideia se originou para o projeto e quem fará parte dele...

## Slide 9: Pré-Projeto Aplicação
Pré-projeto para a rede de supermercados A.
  Vejamos a Proposta para Implantação de Prática de Sustentabilidade
      página 26 do livro

## Slide 10: Iniciação Principais Atividades
Selecionar o gerente do projeto
Determinar a autoridade do gerente do projeto
Identificar as principais partes interessadas
Determinar objetivos mensuráveis
Obter aprovação do patrocinador (sponsor)
Elaborar o Termo de Abertura do projeto

## Slide 11: Iniciação Termo de Abertura
Nenhum projeto pode ser iniciado sem um Termo de Abertura com a assinatura de um patrocinador.
Sem esse documento confirmando que há um patrocinador, o gerente de projeto não tem fundos disponíveis para o projeto, e sem dinheiro especificamente alocado nenhum projeto tem condições de ser concluído ou sequer existir.

## Slide 12: Iniciação Exemplo de Termo de Abertura
Formato pode variar, dependendo do negócio e da empresa.
  Formulário genérico na página 28 do livro.

## Slide 13: Iniciação Na prática...
O PMBOK recomenda que o Termo de Abertura seja criado pelo patrocinador, porém, hoje em dia, isso varia muito:
  Pode ser criado pelo gerente do projeto que passa para o patrocinador para aprovação e assinatura.
  Pode ser gerado automaticamente pelo sistema de gestão de projetos da empresa ou organização.

## Slide 14: Iniciação Exemplo de um Termo de Abertura preenchido
Veja exemplo de um Termo de Abertura para um projeto de Solução para Gestão de ISS.
  Na página 29 do livro
Observe o tipo de informações incluídas em cada campo do formulário.

## Slide 15: Iniciação Aplicação
A equipe do projeto de sustentabilidade à rede de supermercados A – loja 1 está pronta para elaborar o Termo de Abertura
  Veja Termo de Abertura completo para esse projeto na página 37 do livro

## Slide 16: Iniciação Exercícios (p. 39 do livro)
Início do projeto da reforma da loja de roupas femininas
Leia as informações preliminares sobre o projeto da reforma da loja nas páginas 38 e 39 do livro.

## Slide 17: Iniciação Exercícios
Material de Apoio
  Baixe o arquivo Termo de Abertura, na pasta Exercícios deste capítulo em Conteúdos extras, em
    www.projetos-camargo.com

## Slide 18: Iniciação Exercícios
Faça o Termo de Abertura contendo as seguintes informações:
  Título e descrição do projeto.
  Gerente do projeto designado e nível de autoridade no projeto.
  Motivação ou justifi cativa do projeto.
  Objetivo do projeto.
  Principais partes interessadas (stakeholders) no projeto.
  Recursos já alocados ao projeto.
  Produtos ou resultados do projeto.