## Slide 1: Gerenciamento de Projetos Fundamentos e Prática Integrada 2ª edição por: Marta Rocha Camargo, Ph.D., PMP®
Parte IV – Realizando o Projeto
Capítulo 14: Execução
Professor(a): _______________________
Instituição: ________________________________________________

## Slide 2: Execução
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Após o estudo deste capítulo, você será capaz de:
  Entender como as atividades planejadas para as seguintes áreas de conhecimento são postas em prática na fase de execução de um projeto: Integração, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Aquisições e Partes Interessadas.

## Slide 3: Execução
A execução de um projeto consiste basicamente em colocar em prática tudo o que foi planejado.
Na execução, o gerente do projeto gerencia as áreas e as atividades a seguir:

## Slide 4: Execução
Áreas de Conhecimento | Atividades
Integração | Manter as áreas e os recursos do projeto integrados.
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade.
Recursos Humanos | Adquirir a equipe do projeto. Desenvolver a equipe. Gerenciar a equipe.
Comunicação | Gerenciar as informações.
Partes interessadas | Gerenciar as expectativas das partes interessadas. Gerenciar nível de engajamento de cada parte interessada
Aquisições | Realizar as aquisições e contratações.

## Slide 5: Execução na prática... Problemas comuns
Quando o planejamento do projeto é feito de forma eficaz e interativa com a participação ativa das partes interessadas, a execução ocorre de forma tranquila e organizada, conforme descrito na parte conceitual anterior.
Quando não é possível ter um planejamento eficaz e realista para o projeto, há mudanças constantes e retrabalhos durante a execução, comprometendo as linhas de base do projeto.

## Slide 6: Execução na prática... Problemas comuns
Na execução de todos os projetos, é comum se deparar com os mesmos problemas.
Exemplos desses problemas e possíveis soluções estão nas páginas 184 a 186 do livro.

## Slide 7: Execução Aplicação
Vejamos as atividades específicas realizadas pela equipe do projeto de sustentabilidade à rede de supermercados A durante a Execução do projeto.
  Páginas 194 a 205

## Slide 8: Execução Aplicação
Observem como o número das entregas e dos pacotes de trabalho da EAP serviram como roteiros para as realização do trabalho do projeto.

## Slide 9: Execução Exercícios
Continuação do projeto da reforma da loja de roupas femininas
O projeto da reforma da loja está em fase de execução.

## Slide 10: Execução Exercícios (p. 184 do livro)
Qual a importância do gerenciamento das áreas de comunicações e partes interessadas na Execução de um projeto?
Com base na descrição dos problemas mais comuns que ocorrem durante a execução dos projetos discutidos neste capítulo, determine quais tipos de problemas podem ocorrer na execução do projeto da reforma da loja. Como Carlos Peixoto pode resolvê-los?