## Slide 1: Gerenciamento de Projetos Fundamentos e Prática Integrada 2ª edição por: Dra. Marta Rocha Camargo, Ph.D., PMP®
Parte III – Planejando o Projeto
Capítulo 10: Comunicações
Professor(a): _______________________
Instituição: ________________________________________________

## Slide 2: Comunicações
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Após o estudo deste capítulo, você será capaz de:
  Elaborar um Esquema das Comunicações para padronizar o fluxo de informações durante a realização do projeto.

## Slide 3: Comunicações
Plano de Gerenciamento das Comunicações
  Define as estratégias e documentos para comunicação que deverão ser utilizados pelos membros da equipe e pelas partes interessadas do projeto.

## Slide 4: Comunicações
Atividades para planejar as comunicações | Documentos gerados
Definir como o fluxo de informações será realizado durante o projeto. | Plano de Gerenciamento das Comunicações Esquema das Comunicações
Definir formas de coletar informações, elaborar relatórios e distribuir informações sobre o desempenho do projeto. | Relatório de Andamento Registro de Problemas

## Slide 5: Comunicações – Esquema das Comunicações
Registra os nomes das partes interessadas e suas preferências quanto ao método e a frequência em que querem receber informações do projeto.
  Esse documento pode ter vários formatos e conteúdos

## Slide 6: Comunicações – Na prática... Exemplo de Esquema de Comunicações

## Slide 7: Comunicações Esquema de Comunicações
Para projetos pequenos, o esquema apenas confirma como a comunicação fluirá entre as equipes e partes interessadas.
Para projetos grandes, o esquema é fundamental para garantir que a informação atenda às necessidades de cada parte interessada.
  Pessoas bem informadas tomam melhores decisões!

## Slide 8: Relatórios e Formulários utilizados nas Comunicações durante o projeto
Relatório de Andamento
Formulário de Solicitação de Mudanças
Análise do Impacto de Mudanças
Registro de Problemas

## Slide 9: Comunicações
Relatório de Andamento
  Permite manter as partes interessadas informadas sobre o andamento das atividades.
    Exemplo desse tipo de relatório na página 148 do livro.

## Slide 10: Comunicações
Formulário de Solicitação de na Mudanças
  Forma padronizada para as partes interessadas solicitar mudanças
    Exemplo na página 149 do livro.

## Slide 11: Comunicações
Análise do Impacto da Mudança
  Formulário padronizado para demonstrar a análise que foi feita na solicitação de mudança.
    Exemplo na página 149 do livro.

## Slide 12: Comunicações
Registro de Problemas:
  Permite documentar os problemas que ocorreram durante o projeto.
  Fonte fundamental para o processo de Encerramento do projeto e elaboração do relatório de Lições Aprendidas.
    Para evitar que erros do passado se repitam em projetos do futuro.
    Exemplo na página 150 do livro.

## Slide 13: Comunicações Aplicação
Vejamos como a equipe do projeto de sustentabilidade à rede de supermercados A planejou a área de conhecimento Comunicações para o projeto.
  Páginas 154 a 156 do livro.

## Slide 14: Comunicações Aplicação
Observem que mesmo sendo um projeto pequeno, com poucas partes interessadas, tornou-se importante documentar quem recebia que tipo de informação e em que formato, principalmente pela preferência de alguns em receber em formato impresso, não eletrônico.

## Slide 15: Comunicações Exercícios
Continuação do projeto da reforma da loja de roupas femininas
Para confirmar como a comunicação do projeto ocorrerá entre os diversos participantes, Carlos decide utilizar o formulário Esquema das Comunicações.

## Slide 16: Comunicações Exercícios
Material de Apoio
  Baixe o arquivo Esquema das Comunicações, em Exercícios deste capítulo nos Conteúdos extras em www.projetos-camargo.com .

## Slide 17: Comunicações Exercícios (p. 158 do livro)
Simule as possíveis necessidades de comunicação no projeto da reforma da loja e elabore um esquema de comunicação para os membros da equipe do projeto, considerando o tipo, a duração e as pessoas que trabalharão no projeto. Esse esquema deverá conter as seguintes informações:
  Tipo de comunicação.
  Público-alvo.
  Método.
  Frequência.
  Formato.
  Remetente.